Campus Mental Map - Projekt

| Teammitglieder |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maik Byrka - Nicolas Grzywacz - Anton Neumann - Franz Hielscher - Moritz Zöllner |  |  |

INHALTSVErZEICHNIS

1.	PROJEKTÜBERSICHT	4

1.1	Projektbeschreibung	4

1.2	Mission Statement	4

1.3	Unique Selling Point	4

1.4	Zielgruppenanalyse	5

1.5	Ziele	7

1.6	Vision	7

2.	DAS TEAM	8

3.	PROJEKTPLANUNG	9

3.1	Erläuterung zur Planung	9

3.2	Gantt Diagramm	10

4.	RISIKEN	11

4.1	Technische Herausforderungen	11

4.2	Zielgruppenakzeptanz	11

4.3	Zeitliche Risiken	12

5.	TECHNISCHE SPEZIFIKATION	14

5.1	Zielplattformen	14

5.2	Engine / Tools	14

5.3	Technologie: 3D Gaussian Splatting (3D GS)	15

5.4	Technologie: 3D Spatial Audio (Räumliches Audio)	16

6.	AUDIO UND MUSIK	17

6.1	Soundeffekte	17

6.2	Musikstil	17

6.3	3D-Audio	17

7.	GRAFIK UND ASSETS	19

7.1	Visueller Stil	19

7.2 Umgebungsdesign	19

7.3 Charakterdesign	20

7.4 Interaktive Elemente	20

8.	Interaktionsdesign	26

8.1	Controller-Input	26

8.2	Physische Mechaniken	27

9.	Spielerfahrung	29

9.1	Immersionselemente	29

9.2	Bewegungssystem	29

9.3	UI/UX Design	30

9.4	Komfortmaßnahmen gegen Motion-Sickness	30

10.	Spielverlauf	31

10.1	Grundstruktur: Lineare Missionskette	31

10.2	Core-Game-Loop	31

10.3	Fortbewegung und Übergänge	32

10.4	Abschluss	32

11.	Story & Setting	33

11.1	Kern-Setting	33

11.2	Wichtige Orte (Levels)	33

11.3	Story & Motivation	33

12.	MOODBOARDS UND IMPRESSIONEN	35

12.1	Räume der HTWK Leipzig	35

12.2	Farb- und Lichtabstimmung	36

12.3	UI / UX und interaktive Elemente	37

13 QUELLEN	38

13.1 Bildquellen	38

# PROJEKTÜBERSICHT

## Projektbeschreibung

Die App Campus Mental Map ist ein innovatives VR Game zur virtuellen Vorbereitung von

Studierenden an der HTWK Leipzig. Das Herzstück des Projekts ist eine interaktive

Schnitzeljagd durch strategisch ausgewählte Innenräume der Fakultät Informatik/Medien

und der allgemeinen Infrastruktur.

Die App setzt auf die bahnbrechende Rendering-Technologie 3D Gaussian Splatting (3D

GS), um einen fotorealistischen 1:1-Nachbau der realen Umgebung zu gewährleisten.

Dieses visuelle Fundament wird ergänzt durch:

- Hybride 3D-Interaktion (Trigger an Schlüsselstellen).

- Realistisches 3D-Spatial-Audio zur auditiven Immersion.

Der Fokus liegt auf der Vermittlung von Orientierung und kritischem Infrastrukturwissen

durch aktive, spielerische Exploration, um die mentale Karte des Campus bei den Nutzern

aufzubauen.

## Mission Statement

Campus Mental Map ist ein VR-Erlebnis, das Studierenden der HTWK Leipzig eine intuitive, immersive und spielerische Navigation durch den Campus ermöglicht. Durch die Kombination aus realitätsnaher 3D-Rekonstruktion (Gaussian Splatting) und klaren, geführten Aufgaben entsteht ein niedrigschwelliges Orientierungs-Tool, das Unsicherheit reduziert und räumliches Verständnis fördert. Unser Unic Selling Point ist die Verbindung aus echter Umgebung, intuitiver Interaktion und spielerischer Exploration.

## Unique Selling Point

Der Hauptunterschied zu klassischen Campusführungen oder 2D-Karten besteht in der realistischen Darstellung durch Gaussian Splatting sowie der vollständigen Bewegungsfreiheit in VR. Die Nutzer erleben vertraute Orte so, wie sie wirklich aussehen – ohne künstliche Low-Poly-Ästhetik – und können den Campus so bereits vor Studienbeginn vollständig räumlich verinnerlichen.

## Zielgruppenanalyse

Die VR-Anwendung Campus Mental Map richtet sich an zwei klar abgegrenzte

Benutzergruppen. Beide Gruppen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Motivation,

technischen Vorerfahrung und Erwartungen, was unmittelbar in die Gestaltung der

Benutzerführung, Interaktionen und didaktischen Mechaniken einfließt.

Primäre Zielgruppe: Erstis

Diese Gruppe befindet sich zu Studienbeginn in einer Phase hoher Informationsdichte und

Unsicherheit. Sie sucht aktiv nach Orientierung sowohl räumlich als auch sozial und stellt

damit den wichtigsten Anwendungsfall dar.

| Merkmal | Beschreibung | Relevanz für das Design |
| --- | --- | --- |
| Alter | 18 bis 24 Jahre | Erwartet moderne, intuitive Interaktionen; kurze Einarbeitungszeit; hohe Usability-Anforderungen. |
| Herkunft | Regional bis international Hohe Diversität | Besonders überregionale Studierende profitieren stark vom realweltlichen Transfer der VR-Räume. |
| Einkommen | Gering (BAföG, Eltern, Nebenjob) | Nutzung über kostenfreie Hochschulinfrastruktur (VR-Labor) notwendig |
| Tech-Affinität | Sehr hoch; Gaming-, VR- und AR-Konzepte vertraut | Erleichtert die Akzeptanz neuer Technologien wie 3D Gaussian Splatting; erlaubt komplexere Interaktionen. |
| Lernstil | Aktiv, visuell, explorativ | Schnitzeljagd-Elemente und räumliche Interaktion fördern „Learning by Doing“ |
| Psychologische Situation | Unsicherheit, Orientierungsbedarf, Wunsch nach Zugehörigkeit | VR gibt frühzeitig ein Gefühl der räumlichen Kompetenz und reduziert Startstress. |

Didaktische Bedeutung

Für Erstsemester bietet die VR-Anwendung einen sicheren Raum zur Orientierung, zum

Explorieren und zum Einprägen der Campusstruktur, bevor diese im realen Alltag benötigt

wird. Durch das immersive Design wird der Lerntransfer begünstigt.

Sekundäre Zielgruppe: Alumni und Interessierte

Diese Nutzenden greifen aus Neugier, emotionaler Verbundenheit oder beruflicher

Perspektive auf die Anwendung zu. Ihre Erwartungen unterscheiden sich deutlich von denen der primären Zielgruppe.

| Merkmal | Beschreibung | Relevanz für das Design |
| --- | --- | --- |
| Alter | 25 bis 60+ Jahre | Interface muss selbsterklärend bleiben; geringe VR-Erfahrung muss berücksichtigt werden |
| Einkommen | Mittel bis hoch | Hohe Erwartung an Qualität; VR-Showcase dient als technologisches Aushängeschild der HTWK |
| Motivation | Nostalgie, Neugier, Informationsinteresse | Fotorealistische Darstellung erzeugt emotionale Wiedererkennung, vermittelt Modernität |
| Ziel | Überblick über aktuelle Entwicklungen, Labore, Infrastruktur | Anwendung sollte relevante Details hervorheben (z.B. neue Geräte, Laborumbauten) |

Bedeutung für die Gestaltung

Für Alumni dient die VR-Anwendung als emotionaler Rückkehrort. Für Interessierte fungiert sie als niedrigschwellige Form der Hochschulkommunikation und als Showcase moderner Forschungstechnologie.

## Ziele

Die Ziele leiten sich direkt aus der Mission ab, die mentale Karte des Campus zu schärfen:

Didaktische Ziele (Mental Map Aspekte)

- Kognitiver Transfer: Nachweis der Verbesserung des räumlichen Gedächtnisses (Kognitive VR) durch die fotorealistische 3D GS-Umgebung, was den Transfer von virtuellem zu realem Orientierungswissen maximiert.

- Actionable Knowledge: Spielerisches Erwerben von praktischem Wissen (z.B. Nutzung der PC-Pools, Ablauf  aufladen von Mensa Guthaben) durch die Quest-Mechanik.

- Motivation und Immersion: Nutzung von 3D Spatial Audio und der Schnitzeljagd, um die Lernmotivation zu steigern und das Campus-Kennenlernen unterhaltsam zu gestalten.

Technologische Ziele (3D GS Aspekte)

- VR-Performance: Erfolgreiche Implementierung des 3D GS-Renderers mit stabilen VR-Bildraten, um die Machbarkeit dieser Technologie in großen Lernumgebungen zu demonstrieren.

- Hybride Interaktion: Entwicklung einer robusten Methode zur Verknüpfung der physikfreien Splatting-Modelle mit den Collidern/Triggern der Unity-Engine.

## Vision

Die Campus Mental Map soll die Rolle der HTWK als Vorreiter in der Anwendung neuer Visualisierungs-Technologien im Bildungsbereich festigen. Die Vision ist die Schaffung einer skalierbaren, hoch realistischen Onboarding-Plattform, die die zeitaufwändige und fehleranfällige manuelle Modellierung zugunsten des schnellen, fotorealistischen 3D GS-Workflows aufgibt. Das Projekt dient als Proof of Concept dafür, wie Universitäten ihren Studierenden einen immersiven und sofortigen Zugang zu ihrer gesamten Infrastruktur verschaffen können.

# DAS TEAM

| Name | Rolle im Projekt | Aufgaben |
| --- | --- | --- |
| Maik Byrka | Programmierung & technische Entwicklung | Implementierung zentraler VR-Funktionen; Integration und Tests von Gaussian Spaltting |
| Nicolas Grzywacz | Haptisches Feedback, Gestaltung Unity und Usability Testing | Entwicklung und Einbindung von haptischem Feedback in der VR-Umgebung; Gestaltung der Unity-Umgebung; Durchführung von Usability-Tests mit Fokus auf Interaktionen |
| Anton Neumann | Haptisches Feedback, Gestaltung Unity und Geräte-Testing | Feintuning und Prüfung des haptischen Feedbacks; Gestaltung der Unity-Umgebung; Dokumentation von Fehlern & Optimierungsmöglichkeiten |
| Franz Hielscher | Visuelles Design, Unity und 3D-Modellierung | Erstellung von 3D-Objekten; Gestaltung der Unity-Umgebung; Gestaltung von Moodboards, Styleguides und visuellen Konzepten; Szenenaufbau; Unterstützung beim Layout & Design des Gesamtobjekts |
| Moritz Zöllner | 3D-Modellierung, Design & technische Umsetzung | Modellierung von Objekten und Umgebungen; Unterstützung beim Programmieren grundlegender VR-Funktionen; technische Integration von Assets in die Engine; Universelle Unterstützung in Design & Entwicklung |

# PROJEKTPLANUNG

## Erläuterung zur Planung

AP1 – Projektorganisation, Design und Game-Design-Document

Organisation des Projekts, Rollenverteilung und grundlegende Planung. Ausarbeitung eines gemeinsamen GDD als inhaltliche Basis für die Umsetzung.

### MS1 – GDD fertiggestellt (bis 12.12.2025)

GDD ist vollständig ausgearbeitet, im Team abgestimmt und von der Betreuung freigegeben. Ab hier dient es als feste Referenz für die Entwicklung.

### AP2 – Projektsetup (GitHub & Unity)

Einrichtung des GitHub-Repositories und der grundlegenden Projektstruktur. Aufsetzen des Unity-Projekts mit allen nötigen Einstellungen für die Meta Quest 3S.

### AP3 – Aufteilung der Detail-Arbeit auf die drei Räume

Detaillierte Zerlegung der Aufgaben auf Mensa, PC-Pool und VR-/MoCap-Labor. Konkrete Zuweisung der Teilaufgaben an die Teammitglieder.

### AP4 – Prototyp-Entwicklung (Raum 1 / MVP)

Umsetzung eines spielbaren Prototyps für den ersten Raum mit grundlegender Spiellogik. Gestaltung, Beleuchtung, 3D-GS-Integration und erste UI-/Feedback-Elemente.

### MS2 – Demotag, MVP-Präsentation (bis 03.02.2026)

Erster Raum ist als MVP stabil spielbar und kann auf der Meta Quest 3S präsentiert werden. Zentrale Steuerung und mindestens eine Quest funktionieren ohne kritische Fehler.

### AP5 – Entwicklung der weiteren zwei Räume

Übertragung des Konzepts auf die beiden restlichen Räume. Integration der Assets, Beleuchtung, Collider, Trigger und raumspezifischer Quests.

### AP6 – Audio und Musik (3D Spatial Audio)

Erstellung und Integration von Hintergrundmusik, Umgebungsgeräuschen und Interaktionssounds. Einsatz von 3D Spatial Audio zur Unterstützung der Immersion.

### AP7 – Testing, Refactoring und Optimierung

Systematisches Testen aller Räume und Beheben von Fehlern. Performance-Optimierung und Feinschliff von Code, UI und Benutzererlebnis.

### MS3 – Projekteinreichung & Projektende (bis 15.03.2026)

Abgabe des finalen Builds und der Projektdokumentation. Mit der fristgerechten Einreichung gilt das Projekt als abgeschlossen.

## Gantt Diagramm

# RISIKEN

Bei der Entwicklung des Projektes Campus Mental Map ergeben sich verschiedene Risiken, die sowohl den technischen Entwicklungsprozess als auch die spätere Nutzung durch die Zielgruppen sowie den zeitlichen Projektverlauf betreffen. Damit der Projekterfolg sichergestellt werden kann, ist es wichtig diese Risiken frühzeitig zu erkennen um geeignete Gegenmaßnahmen planen zu können. Die wesentlichen Risikobereiche umfassen technische Herausforderungen, die Akzeptanz der Zielgruppen und zeitliche Risiken.

## Technische Herausforderungen

Datenaufnahme & Qualität:

- Hohe Abhängigkeit von guter Bildqualität für 3D Gaussian Splatting

- Schwierige Umgebungen: enge Räume, reflektierende Oberflächen, ungleichmäßige Beleuchtung

- Risiko mehrfacher Aufnehmesessions bei Qualitätsmängeln

Leistungsprobleme in VR:

- Hohe Rechenlast Gaussian-Splatting-Modelle

- Gefahr niedrige Framerate auf Meta 3S

- Erhöhter Bedarf Optimierung (LOD-Systeme, Reduktion Punktwolke)

Stabilität der Spielmechaniken:

- Risiken Kollisionsabfragen in engen Innenräumen

- Bugs durch komplexe Interaktionen (Objekte, Quiz-Logik)

- Unerwartete Systemkonflikte zwischen VR-Frameworks und Interaktionskomponenten

## Zielgruppenakzeptanz

Technologische Nutzungsverhalten:

  - Mögliche VR-Skepsis

  - Unsicherheit im Umgang mit VR-Brillen, Steuerung, Bewegungssysteme

  - Gefahr, dass VR als zu „technisch“ empfunden wird

Komfort & körperliche Reaktionen:

  - Risiko von Motion Sickness bei empfindlichen Nutzergruppen

  - Potenzielle Abbrüche oder Nichtnutzung aufgrund von Unwohlsein

Erwartungsmanagement:

  - Gefahr enttäuschter Erwartungen bei unvollständigen oder leichten Abweichungen der Raummodelle

  - Spielerische Elemente können für einige Nutzer zu dominant wirken

  - Risiko, dass der wahrgenommene Mehrwert für einige Zielgruppen gering ist

Zugänglichkeit & Verfügbarkeit:

  - Begrenzter Zugang zu VR-Hardware für einige Zielgruppen

## Zeitliche Risiken

Datenaufnahme & Vorbereitung:

  - Hoher Aufwand bei Foto- und Scandatenerfassung

  - Limitierte Zugangszeiten zu Räumen oder Laboren

  - Wiederholung Aufnahmen bei Qualitätsproblemen

Nachbearbeitung & Optimierung:

  - Unkalkulierbarer Aufwand Modellreperaturen und Feinkorrekturen

  - Performance-Optimierung kann länger dauern als geplant

  - Risiko, dass bestimmte Modelle problematischer sind als erwartet

Spielmechaniken & UI-Entwicklung:

  - Zeitintensive Implementierung Rätsel, Quiz- und Interaktionslogik

  - Abhängigkeiten zwischen Modellen, Scripts und UI können zu Entwicklungsstopps führen

  - Umfangreiche Testphasen notwendig um Fehler zu vermeiden

Externe Abhängigkeiten:

  - Verzögerung durch Updates Unity/Unreal, VR-SDKs

  - Hardwareproleme

  - Zeitliche Bindung an Praktikumsstellen

# TECHNISCHE SPEZIFIKATION

## Zielplattformen

Die Anwendung Campus Mental Map ist exklusiv für eigenständige VR-Headsets der Meta-Quest-Reihe konzipiert.

Primäre Zielplattformen:

- Meta Quest 3S (Standalone-Betrieb)

- Zielbildrate: > 90 FPS für eine komfortable Nutzung und Minimierung von Motion Sickness

- Die Anwendung läuft vollständig ohne PC-Anbindung, direkt auf dem Headset

Kompatibilität nach oben:

- Unterstützung zukünftiger, leistungsstarker Meta-Headsets (z.B. Nachfolgemodelle der Quest 3)

- Jedoch keine Optimierung für schwächere Geräte wie die Meta Quest 2, insbesondere aufgrund der Performanceanforderungen

## Engine / Tools

Game-Engine:

- Unity (aktuelles LTS-Release) als zentral Entwicklungsumgebung

- Programmierung ausschließlich in C# (keine Blueprints)

3D Gaussian Splatting – Pipeline:

- Erfassung realer Räume per Smartphone-/Videoaufnahme (z. B. Luma AI o. Ä.)

- Nachbearbeitung der PLY-Daten (Rauschen entfernen, Skalierung, Ausrichtung)

- Integration des 3D-GS-Renderers in Unity

- Ergänzung durch unsichtbare Collider-Geometrien für die Interaktionsebene

3D- und Asset-Erstellung / -Bearbeitung:

- Blender als primäres Tool für die Erstellung und Bearbeitung von 3D-Modellen

Audio-Tools:

- Reaper / Audacity zur Bearbeitung, Normalisierung und zum Export der Soundeffekte und Hintergrundmusik

- Freesound als kostenfreie Bibliothek für Soundeffekte

Versionskontrolle:

- Github als primäres System für Versionsverwaltung und Zusammenarbeit

Unterstützte VR-SDKs:

- Meta XR Platform SDK

  - Primäres und einzig genutztes VR-SDK für dieses Projekt

  - Speziell auf Meta Quest 3S und das Meta-Ökosystem abgestimmt

  - Zugriff auf plattformspezifische Features wie:

    - Controller-Tracking

    - plattformspezifische Performance-Optimierungen

## Technologie: 3D Gaussian Splatting (3D GS)

Definition und Funktionsweise

3D Gaussian Splatting (3D GS) beschreibt eine Verfahrenstechnik zur fotorealistischen

3D-Rekonstruktion von realen Umgebungen. Dabei wird die Szene nicht als klassische

Mesh-Geometrie modelliert, sondern als Sammlung vieler kleiner Gaußförmiger

Punktprimitive („Splats“) repräsentiert.

Jeder dieser Splats besitzt Informationen über:

- Position im Raum

- Form und Ausdehnung (Kovarianzmatrix)

- Transparenz / Opazität

- Farb- und Beleuchtungsparameter (über Spherical Harmonics)

Beim Rendern werden diese Splats GPU-optimiert sortiert und durch Alpha-Mischung übereinandergeschichtet. Dadurch entsteht ein fotorealistisches Bild – und das in Echtzeit.

Einsatzbegründung für VR

| Vorteil | Bedeutung für das Projekt |
| --- | --- |
| Fotorealismus | Die reale Architektur der HTWK-Räume kann nahezu 1:1 abgebildet werden. Dies unterstützt das räumliche Gedächtnis und erleichtert den Transfer der VR-Erfahrung in reale Orientierungssituationen. |
| Echtzeit-Performance | 3D GS erreicht hohe Bildraten (z. B. >90 FPS) und erfüllt damit die Anforderungen für komfortable VR-Nutzung ohne Motion Sickness. |
| Effiziente Erstellung | 3D-Szenen können direkt aus Fotos oder kurzen Videos generiert werden, wodurch manueller Modellierungsaufwand entfällt. Dies senkt Produktionszeit und -kosten erheblich. |

## Technologie: 3D Spatial Audio (Räumliches Audio)

Zur Steigerung des Präsenzgefühls wird jedes relevante Geräusch als punktuelle Audioquelle im Raum platziert. So entsteht eine realitätsnahe akustische Kulisse (z. B.

Kopierer klingt dort, wo er steht).

Dies verstärkt:

- Immersion

- Orientierung über Gehör

- Natürliches Raumverständnis

Damit trägt das räumliche Audiosystem maßgeblich zur Realitätsnähe der VR-Erfahrung bei.

# AUDIO UND MUSIK

## Soundeffekte

Soundeffekte sollen das Nutzererlebnis unterstützen und Orientierung geben. Sie bleiben

dezent, damit sie nicht ablenken, aber realitätsnah und deutlich genug für Feedback.

Typen von Soundeffekten:

- Interaktionssounds:

- Leises, sanftes Klicken bei Menüs

- Umgebungsgeräusche:

- Mensa: leises / lautes Stimmenmurmel, Schritte

- Mocap Labor: leises Summen der Computer, Geräusch Ball trifft Korb

- Bibliothek: Tastaturtippen, Seiten umblättern, Buch aufschlagen

- VR-Labor: Tastaturtippen, leises Summen der Computer, gedämpfte Stimmen vom Flur aus

- Objektinteraktionen:

- Kurze, weiche Sounds beim Aufnehmen / Ablegen / Aktivieren von Objekten

## Musikstil

Die Musik soll je nach Umgebung als angenehmer Hintergrund dienen und nicht im Mittelpunkt stehen. Sie schafft Atmosphäre und begleitet Nutzer durch den Campus.

Stil:

- Atmosphärische, ruhige Melodien, unaufdringliche Ambient-Musik

- Moderne, leicht elektronische Klänge

- Keine auffälligen Beats oder drastische Lautstärkewechsel

- Sanfte Überblendungen zwischen verschiedenen Umgebungen

## 3D-Audio

Der Einsatz von 3D-Audio soll der räumlichen Orientierung, besseren Wahrnehmung von

Entfernungen sowie einer realistischen Immersion dienen.

Einsatz:

- Bewegungsabhängige Geräusche:

- Positionsänderung: Geräusche in der Umgebung verändern sich je nachdem, wo der Nutzer steht und wohin er sich bewegt (bspw. Murmeln wird leiser / lauter)

- Schritte anderer Personen

- Objektbewegung: wenn der Nutzer ein Objekt bewegt, so bewegt sich der jeweilige Sound ebenfalls

- Räumliche Effekte:

- Positionsbezogene Soundquellen: Soundquellen sind pro Raum verankert und aus einer bestimmten Richtung hörbar

- Entfernungswahrnehmung: lauter, wenn näher und leiser, wenn weiter entfernt

- Orientierungshilfen

- Gedämpfte Sounds bei Geräuschen außerhalb des Raumes

- Hall- und Raumklangsimulation: einzelne Räume haben ein unterschiedliches akustisches Verhalten (bspw. Mensa mehr Hall als VR-Labor)

# GRAFIK UND ASSETS

## Visueller Stil

Der visuelle Stil der VR-Anwendung soll modern, freundlich und gut lesbar sein. Wichtig ist

hierbei eine klare, realitätsnahe Darstellung der HTWK-Umgebung, ohne zu viele Details, damit die Performance auf den VR-Headsets stabil bleibt.

Der Stil orientiert sich bewusst an einer realitätsnahen, aber leicht vereinfachten Darstellung der Umgebung. Diese Entscheidung wurde getroffen, um eine gute Balance zwischen Wiedererkennbarkeit der realen Räume und technischer Performance zu erreichen. Besonders bei Standalone-VR-Systemen wie der Meta Quest 3S ist eine reduzierte Komplexität der Modelle notwendig, um angemessen stabile Bildraten zu gewährleisten.

Zentrale Stilmerkmale:

- Realitätsnah, aber leicht vereinfacht (Low-Poly / Mid-Poly) zur Performanceoptimierung

- Klare Formen und gut erkennbare Räume, um die Orientierung für Nutzer zu erleichtern

- helle und einladende Farben (positives Erlebnis für den Nutzer)

- Einheitliche Material- und Farbgestaltung, orientiert an der HTWK

- Fokus auf Lesbarkeit und Raumorientierung statt auf hochkomplexe, fotorealistische Texturen

Durch diese Designentscheidungen sollen die Räume des Campus wiedererkennbar bleiben, gleichzeitig jedoch eine ruhige und übersichtliche VR-Erfahrung entstehen, die Nutzer visuell überfordert.

## 7.2 Umgebungsdesign

Das Umgebungsdesign basiert auf realen Bereichen der HTWK Leipzig (z.B. der Mensa, der Bibliothek oder dem VR-Labor, usw.).

Bei der Gestaltung wurde bewusst darauf geachtet, die räumliche Struktur möglichst originalgetreu abzubilden, damit sich Nutzer innerhalb der virtuellen Umgebung leichter orientieren können.

Schwerpunkte:

- Originalgetreue Layouts und Raumstrukturen

- Wichtige Orte und Orientierungspunkte klar hervorgehoben

- Verwendung von leichtgewichtigen Assets zur Performanceoptimierung

- Neutrale, realistische Beleuchtung für eine natürliche Wahrnehmung der Räume

- Räume enthalten primär die wichtigsten Objekte zur Vermeidung visueller Überladung

Diese Gestaltung unterstützt insbesondere die räumliche Orientierung der Nutzer, welche ein zentrales Ziel der Anwendung darstellt.

## 7.3 Charakterdesign

Da der Fokus der VR-Anwendung auf der Erkundung von Räumen und der Orientierung auf dem Campus liegt, wurde bewusst auf die Integration von Charakteren verzichtet.

Diese Designentscheidung wurde getroffen, um die Anwendung visuell ruhig zu halten und den Fokus vollständig auf die Umgebung sowie die interaktiven Elemente zu legen. Zusätzlich reduziert der Verzicht auf Charaktermodelle den technischen Aufwand und trägt zur Performanceoptimierung der Anwendung bei.

## 7.4 Interaktive Elemente

Interaktive Elemente sind so gestaltet, dass sie intuitiv, klar markiert und leicht verständlich sind. Besonders in VR-Anwendungen ist es wichtig, dass Nutzer sofort erkennen können, mit welchen Objekten sie interagieren können.

Aus diesem Grund werden interaktive Objekte visuell hervorgehoben oder durch eindeutige Symbole gekennzeichnet. Diese Gestaltung unterstützt eine benutzerfreundliche Interaktion, ohne dass umfangreiche Erklärungen notwendig sind.

Beispiele:

- Symbole: vereinheitlichte Markierungen für Aktionen wie „Klicken“, „Aufnehmen“ oder „Ablegen“

- Objekte zum Anfassen: Bücher, Geräte, einfache Objekte, Studentenausweis, Geldschein

- Attachpoints: Objekte am Automaten werden bei Annäherung farblich hervorgehoben

- UI-Elemente: minimalistische VR-UI im Raum

## 7.5 UI-Design (Menü, Panels, Titlescreen)

Die Benutzeroberfläche der VR-Anwendung wurde bewusst minimalistisch und nutzerzentriert gestaltet. In Virtual-Reality-Umgebungen ist es wichtig, dass Benutzeroberflächen nicht dauerhaft im Sichtfeld des Nutzers schweben oder die Wahrnehmung der Umgebung stören. Aus diesem Grund wurde auf klassische 2D-Overlay-Interfaces verzichtet und stattdessen eine im Raum platzierte VR-Benutzeroberfläche umgesetzt.

Menü:

- Jederzeit über den Controller aufrufbar

- Erscheint als Panel vor dem Nutzer, Bewegungssteuerung wird deaktiviert

- Ausrichtung nach dem Blick des Nutzers

Diese Designentscheidung ermöglicht es, das Menü schnell erreichbar zu machen, ohne dauerhaft sichtbare Interfaceelemente in der Szene zu platzieren. Dadurch bleibt die Immersion innerhalb der virtuellen Umgebung erhalten.

Menüpunkte:

- Übersichtliche Gestaltung zur Konzentration auf die wichtigsten Funktionen

- Optionen:

  - Anpassung der Spielergröße

  - Anpassung der Lautstärke der Fußstapfen

  - Übersicht zu den gesammelten Abzeichen

  - Rückkehr zum Titlescreen

  - Beenden der VR-Anwendung

Die klare Struktur des Menüs soll eine einfache Bedienbarkeit gewährleisten, auch für Nutzerinnen und Nutzer, die nur wenig Erfahrung mit Virtual-Reality-Anwendungen haben.

Informationspanels:

- Minimalistische Gestaltung zur Ermöglichung guter Lesbarkeit und Verständlichkeit

- Erscheinen in Blickrichtung des Nutzers oder in unmittelbarer Nähe von Objekten

Dadurch können Informationen kontextbezogen vermittelt werden, ohne den Nutzer durch große Textflächen oder komplexe Interfaceelemente zu überfordern.

Titlescreen:

- Einstiegspunkt der Anwendung

- Vermittlung eines ersten Überblicks über das VR-Projekt

Er stellt eine klare Startstruktur bereit und ermöglicht den Übergang in die eigentliche Anwendung.

Fading-System:

- Fließende Übergänge zwischen den verschiedenen Szenen

- Szenenwechsel erfolgen nicht abrupt, sondern visuell sanft mittels Überblendung

Dadurch wird einerseits die Immersion verbessert und andererseits das Risiko von Unwohlsein oder Desorientierung bei Nutzerinnen und Nutzern reduziert, was insbesondere in VR-Anwendungen ein wichtiger Aspekt ist.

# Interaktionsdesign

Das Interaktionsdesign orientiert sich am Ziel, eine niederschwellige, intuitive VR-Erfahrung für Nutzer zu schaffen. Die Spieler*innen erleben alle Räume aus der First-Person-Perspektive in fotorealistischen 3D-GS-Szenen und bewegen sich mithilfe der VR-Controller durch die Umgebung.

## Controller-Input

Die VR-Controller der Meta Quest 3S sind das einzige und zentrale Eingabemedium. Alle

Interaktionen sind vollständig controllerbasiert, um eine robuste Bedienung zu gewährleisten.

Grundinteraktionen:

- Fortbewegung im Raum (Smooth Locomotion):

- Standardmäßig steht den Spieler*innen Smooth Locomotion über den linken Thumbstick zur Verfügung:

- nach vorne/hinten: Vorwärts- bzw. Rückwärtsbewegung

- nach links/rechts: Seitwärtsbewegung

Rotation (Smooth Turn):

- Zusätzlich zur natürlichen Kopfbewegung kann die Kamera über den rechten Thumbstick gedreht werden

- Die Rotation erfolgt als kontinuierliche, analoge Rotation (Smooth Turn) – es werden keine Snap-Turns verwendet

Objektinteraktion:

- Trigger-Taste (Zeigefinger):

- Auslösen von Interaktionspunkten (z. B. Infotafeln, Schaltflächen, Menüs)

- Bestätigen von Auswahloptionen innerhalb der VR-UI

- Grip-Taste:

- Aufnehmen und Ablegen einfacher interaktiver Objekte (z. B. Studentenausweis und Geldschein, welche in den Automaten eingeführt werden)

- A/X-Buttons:

- Kontextsensitive Aktionen (z. B. „Quest-Hinweis anzeigen“, „Interaktion starten“)

- B/Y-Buttons:

- Öffnen eines einfachen In-Game-Menüs (z. B. Einstellungen, Komfortoptionen, Hilfetexte)

- UI-Interaktion (In-World-UI):

- Interaktion mit Benutzeroberflächen erfolgt über Controller-basierte Ray-Interaktion

- Anklickbare Elemente werden durch Hover-Zustände und subtile Animationen hervorgehoben, um die Lesbarkeit und Benutzbarkeit zu erhöhen

- Feedback:

- Haptisches Feedback (Vibration) bei erfolgreichen Interaktionen, z. B.:

  - Knopfdruck

  - Einsammeln eines Objekts

  - Abschluss eines Quest-Schrittes

- Ergänzend kurze, dezente Soundeffekte zur akustischen Bestätigung des Spielerhandelns

## Physische Mechaniken

Umgebungsphysik und Kollisionsverhalten:

- Die Splatting-Modelle dienen ausschließlich der visuellen Darstellung und besitzen selbst keine Kollisionen

- Parallel dazu wird eine vereinfachte Collider-Geometrie (Box- und ggf. Mesh-Collider) aufgebaut, die:

- Wände, Böden, Türen und relevante Möbelstücke abbildet,

- verhindert, dass Spieler durch sichtbare Strukturen „hindurchlaufen“

- als Basis für Trigger-Events (z. B. Betreten eines Quest-Bereichs) dient

- Kopf-/Körperkollisionen werden vorsichtig eingesetzt: Die Bewegung des Spielers wird sanft gestoppt, ohne harte Block-Effekte, um Motion Sickness zu vermeiden

Interaktive Objekte und Trigger:

- Wichtige Interaktionspunkte in den Rekonstruktionen (z. B. Mensa-Kasse, PC- Arbeitsplätze, Laboreinrichtungen) erhalten:

- eine visuelle Markierung im 3D-GS-Raum (Icon, leichtes Aufleuchten, Markierung)

- einen unsichtbaren Collider/Trigger im Unity-Raum für die Logik

- Beim Betreten eines Triggerbereichs oder gezielten Auslösen per Controller werden:

- Informations-Overlays,oder Quest-Fortschritt angezeigt

Physische Quest-Mechaniken:

- Sammeln, Aktivieren oder Auslösen von Objekten unterstützt das didaktische Ziel der Anwendung, z. B.:

- „Aktiviere ein bestimmtes Gerät“

- „Starte eine Informationssequenz an einem markierten Punkt“

- Die Mechaniken bleiben bewusst einfach und klar lesbar, damit der Fokus auf Orientierung, Verständnis der Infrastruktur und Informationsvermittlung liegt

# Spielerfahrung

Die Spielerfahrung steht im Zentrum des Projektes, da sie maßgeblich darüber entscheidet, wie gut die Nutzer die virtuellen Räume aufnehmen und letztendlich von der VR-Anwendung profitieren. Die Gestaltung dieser Erfahrung setzt sich aus mehreren Bereichen zusammen. Jeder dieser Bereiche wird so ausgelegt, dass sie dem Anwender spielerisch motivieren und ein verträgliches VR-Erlebnis gewährleisten.

## Immersionselemente

Damit der Anwender vollständig in das Erlebnis eintauchen kann verwenden wir verschiedene Methoden der Immersion. Ein großer Anteil dabei hat das angestrebte Raumgefühl, was durch folgende Aspekte definiert ist:

- Realistische Innenraumdarstellung

- umgesetzt durch 3D Gaussian Splatting: Diese Technologie verstärkt durch seine besondere Detailtreue das Gefühl, wirklich körperlich anwesend zu sein

- Akustische Immersion

- beispielsweise durch räumlichen Klang, welcher die Größe und Materialien des Raumes widerspiegelt (Hall, Dämpfung, Richtungsinformationen, Hintergrundgeräuche)

- Interaktive Objekte

- welche vom Spieler bewegt werden können, oder Informationen bei Berührung freischalten, damit die Umgebung lebendig wirkt

- Natürlich wirkendes Licht

- das dem realen Raum nachempfunden ist um die Orientierung zu erleichtern

- Lebensechte Skalierung

- ermöglicht die vollständige Immersion in den Raum

## Bewegungssystem

Die Fortbewegung ist ein zentraler Bestandteil der Spielerfahrung und beeinflusst das Komfortlevel als auch die Orientierung:

- Smooth Locomotion

- schafft für erfahrene Nutzer ein natürliches Bewegungserlebnis

- Natürliche Körperbewegung

- fördert ein natürliches Explorationsgefühl

## UI/UX Design

Die Gestaltung der Benutzeroberfläche in VR unterscheidet sich deutlich von klassischen 2D-Anwendungen. Es wird besonders auf eine intuitive und minimalistische Gestaltung gesetzt, welche die Immersion des Nutzers nicht behindert.

- In-World UI

- Informationen werden bevorzugt in die Umgebung integriert (Schilder, Aushänge, NPCs statt schwebenden TextBoxen)

- Minimale, klare Symbole

- die schnell in ihrem Inhalt erfassbar sind und optisch mit der Umgebung harmonieren

- Kontextsensitives UI

- welches nur erscheint, wenn es nötig ist

- Einführung durch Interaktion

- Nutzer lernen Steuerung schrittweise kennen, indem sie einfache Aufgaben in der Umgebung umsetzen

- Erreichbarkeit und Barrierefreiheit

- UI-Elemente sind in komfortabler Höhe platziert, gut lesbar und nicht überladen

Das Ziel ist eine „natürliche“ Bedienung, welche gleichzeitig eine klare Orientierung in der Schnitzeljagd bietet.

## Komfortmaßnahmen gegen Motion-Sickness

Da Motion Sickness für viele VR-Nutzer ein kritischer Faktor ist, werden verschiedene Maßnahmen implementiert, um Unwohlsein zu vermeiden:

- Stabile Referenzrahmen

- feste UI-Elemente, welche dem Gleichgewichtssinn zusätzliche Orientierung ermöglichen

- Langsame Grundbewegungsgeschwindigkeit

- optionale Anpassungsmöglichkeit ist

- Raumskalierung und Augenhöhe korrekt setzen

- um Gefühl falscher Körperposition im Raum zu vermeiden

- Nutzerindividuelle Einstellungen

- da Empfindlichkeiten variieren

# Spielverlauf

Der Spielverlauf ist wie eine Schnitzeljagd aufgebaut. Man sucht und erledigt eine Mission nach der anderen, um den Campus besser kennenzulernen.

## Grundstruktur: Lineare Missionskette

Das Spiel besteht aus drei Hauptphasen, welche man nacheinander freischaltet. Dabei erlangst du ein allgemeines Grundwissen und Orientierung, bis hin zur spezifischen Erkundung eines Fachbereiches.

| Phase | Ort | Fokus & Lernziel | Kernelemente & Interaktion | Dauer | Priorität |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VR/MoCap Labor | Erkundung der Technologien, zur Gewinnung von Einblicken in mögliche zukünftige Studieninhalte | - Erkundung mit spezifischen möglichen hybriden 3D-Interaktionen | 10min | Zuerst |
| 2 | Bibliothek | Kennenlernen der Räumlichkeiten sowie Angebote in der Bibliothek | - Interaktive Elemente (Buch) - Informationsübermittlung per UI-Elemente | 10min | Definitiv |
| 3 | Mensa Academica | Kennenlernen der Mensa (inkl. Ablauf des Bezahlvorgangs) | - „Guthabendilemma“ - 3D Spatial Audio (Simulation der Geräuschkulisse) | 10min | Definitiv |

## Core-Game-Loop

Der folgende Core-Game-Loop beschreibt den grundlegenden Zyklus der Spieleraktivitäten, welcher sich kontinuierlich wiederholt und das spielerische Vorankommen strukturiert.

| Phase | Aktion/Verhalten des Spielers | Belohnung/Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 1. Entschlüsseln | Der Spieler Löst ein Rätsel/Hinweis um die Quest zu interpretieren | Verstehen der Quest, Richtung zum nächsten Ort |
| 2. Suchen & Bewegen | Der Spieler bewegt sich im Spiel zu den Ergebnissen die er vorher erlangt hat | Auffinden des gesuchten Objekts oder des nächsten Hinweises. |
| 3. Bestätigen/Sammeln | Der Spieler führt am gefundenen Ort die Quest aus | Freischalten für das nächste Level (Beginn Phase 1) |

## Fortbewegung und Übergänge

Es ist vorgesehen keine offene Welt zu schaffen, die Spieler werden gezielt nur durch die „wichtigsten“ Bereiche geführt.

- Ingame-Bewegung

- Es ist eine freie First-Person-Perspektive in den jeweiligen 3D GS-Räumen vorgesehen

- Phasenwechsel

- Zwischen den 3 Hauptphasen wird man mithilfe eines Teleporters weitergeleitet

- Freischaltung

- Die Weiterleitung zum nächsten Raum wird erst eröffnet, wenn man die jeweiligen Aufgaben im Aktuellen Raum erfolgreich gemeistert hat

## Abschluss

Wenn man die Quest erfolgreich löst erhält man das "Campus Mental Map"-Abzeichen. Dadurch wird dem Spieler übermittelt, dass er die vermittelten Orte des Campus perfekt kennt.

# Story & Setting

Das gesamte Spiel beschäftigt sich mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig, besser gesagt in strategisch ausgewählten, hochrelevanten Räumen der Fakultät Informatik/Medien.

## Kern-Setting

Ein fotorealistischer Nachbau der realen Umgebung. Die Räume werden mithilfe der 3D Gaussian Splatting (3D GS) -Technologie abgebildet, wodurch eine sehr Realitätsnahe Umgebung geschaffen wird, welche den Übergang in die Realität vereinfacht.

## Wichtige Orte (Levels)

- VR/MoCap Labor

- Der Startpunkt, der als technologischer und fachlicher Showcase dient

- Bibliothek

  - Kennenlernen der Räumlichkeiten sowie Angebote in der Bibliothek

- Mensa Academica

  - Dient dazu das soziale Leben auf dem HTWK-Campus zu veranschaulichen und den technischen Ablauf beim Aufladen von Mensaguthaben zu zeigen

## Story & Motivation

Das Ziel ist nicht eine Komplexe Erzählung, eher auf einfachen klaren Lektionen, welche die Hauptzielgruppen anspricht.

Prämisse:

Der Spieler ist ein neuer Student oder Interessent an der HTWK, welcher einfach ohne äußeren Einfluss den Campus kennenlernen möchte.

Die Quest:

Das Herzstück der Story ist die „Campus-Einweihungs-Quest“, eine Art interaktive Schnitzeljagd. Hierbei müssen die Spieler durch Ausprobieren und Erkunden den Campus näher kennenlernen und Wissen über ihn erlangen.

Ziel des Spielers:

Wenn man die Quest erfolgreich löst, erhält man die "Campus Mental Map"-Abzeichen. Dadurch wird dem Spieler übermittelt, dass er die vermittelten Orte des Campus perfekt kennt.

# MOODBOARDS UND IMPRESSIONEN

## Räume der HTWK Leipzig

## Farb- und Lichtabstimmung

## UI / UX und interaktive Elemente

# 13 QUELLEN

## 13.1 Bildquellen

- https://www.e-learning.tu darmstadt.de/media/elc/__relaunch/03_werkzeuge/360_ar_vr_lernumgebungen/Buehne_360Grad_AR_VR_Lernumgebungen_1300x0.jpg

- https://vrlab-htwk.de/wp-content/uploads/2023/02/IMG_0926-1-1200x700.jpeg

- https://vrlab-htwk.de/wp-content/uploads/2023/02/Raum_komplett-2048x1150.jpg

- https://www.studentenwerk-leipzig.de/ext/uploads/2024/01/IMG_3454-scaled.jpg

- https://www.studentenwerk-leipzig.de/ext/uploads/2024/01/4096-2621-max-scaled.jpg

- https://www.htwk-leipzig.de/fileadmin/_processed_/9/b/csm_Mensa_839c75f549.jpg

- https://www.htwk-leipzig.de/fileadmin/_processed_/0/4/csm_Hochschulbibliothek_Reichhold20160621_32_76f94a1bca.jpg

- https://freesound.org/people/NazarHK/sounds/787575/

- https://freesound.org/people/Pfannkuchn/sounds/457604/

- https://pixabay.com/sound-effects/search/basketball/

- https://pixabay.com/de/sound-effects/search/birds/

- https://pixabay.com/de/sound-effects/search/bibliothek/

- https://pixabay.com/sound-effects/search/loading/

- Nutzung von KI generierten Bildern

- Nutzung von Bildschirmaufnahmen aus der VR-Anwendung und Unity

## 13.2 Assets

- https://assetstore.unity.com/packages/2d/gui/icons/2d-ranks-icon-set-handpainted-210730

- https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/interior/qa-books-115415

- Meta Quest 3S 3D-Scan mittels KIRI-Engine

- Nutzung von 3D-Animation aus dem Modul Computeranimation von Franz Hielscher

## 13.3 Lernmaterialien und verwandte Arbeiten

- https://bildungsportal.sachsen.de/opal/FolderResource/20446576649/Hausarbeit_Praktikum_GaussianSplatting_ChristianHaubold.pdf

- https://bildungsportal.sachsen.de/opal/FolderResource/20446576649/VR-AR-Vorlesung3-Aufnahme-realer-3D-Szenen.pdf

## 13.4 Weitere Quellen

- https://github.com/aras-p/UnityGaussianSplatting