Präsentation – Campus Mental Map VR

Gliederung

- Einleitung

  - Projektvorstellung

  - Ziel

  - Team

- Core-Game-Loop

- Projektarbeit

  - Benutzeroberfläche

  - Bewegungsmechanik + Navigation

  - Texturierung und Gaussian Splatting

    - Vorgehen

    - Umsetzung

    - Resultate

  - Interaktionen + Demonstration (gerendertes Video oder Live-Demo)

    - Titlescreen

    - Menü (inkl. Optionen)

    - Hinsetzen-Mechanik

    - Monitor

    - VR-Brille

    - Quiz

    - Abzeichen

    - Positions-Karte

    - Teleportation

    - Animation

    - Mensa-Automat

    - Endscreen

  - Sounddesign

- Gantt-Diagramm Auswertung (Arbeitsaufteilung, zeitlicher Verlauf, usw.)

- Zukunftsaussichten

- Lernerfahrungen

- Quellen

- Einleitung

Projektvorstellung

- VR-Anwendung / VR-Game zur virtuellen Erkundung des HTWK-Campus

- Fokus auf interaktive Schnitzeljagd durch reale Hochschulräume (z. B. Mensa, Bibliothek, VR-Labor)

- Nutzung von 3D Gaussian Splatting für fotorealistischen 1:1-Nachbau der Umgebung / Räume

- Kombination aus:

  - VR-Interaktionen (Trigger, Objekte)

  - Räumlichem 3D-Audio

- Spieler bewegt sich in First-Person durch reale Räume

- Quest-basiertes Gameplay (Rätsel, Aufgaben, Exploration)

- Vermittlung von Wissen durch spielerisches Lernen („Learning by Doing“, Absolvieren von Quiz)

- Plattform: Meta Quest 3S (Standalone VR)

- Entwicklungsplattform: Unity Engine

Ziel

- Aufbau einer mentalen Karte des Campus bei Studierenden

- Verbesserung der Orientierung (räumlich + infrastrukturell)

- Reduzierung von Unsicherheit bei Studienbeginn (Erstis)

- Vermittlung von praktischem Wissen (z. B. Mensa-Nutzung, MoCap-Labor Nutung)

- Förderung von:

  - Immersion

  - Lernmotivation

  - räumlichem Verständnis

- Technologisches Ziel:

  - Einsatz von Gaussian Splatting in VR als Proof of Concept

  - stabile Performance und realistische Darstellung

Team

| Maik Byrka | Unity-Interaktionsentwicklung, Implementierung zentraler VR-Funktionen |
| --- | --- |
| Nicolas Grzywacz | Unity-Interaktionsentwicklung, Testing, Gaussian Splat Erstellung |
| Anton Neumann | Unity-Interaktionsentwicklung, Sounddesign, Testing |
| Moritz Zöllner | Unity-Interaktionsentwicklung, didaktische Konzeption |
| Franz Hielscher | Projektmanagement, GitHub-Host, Unity-Interaktionsentwicklung, Sounddesign, Gaussian Splatting Einbindung / Erstellung |

- Core-Game-Loop

| Phase | Aktion/Verhalten des Spielers | Belohnung/Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 1. Entschlüsseln | Der Spieler löst ein Rätsel/Hinweis, um die Quest zu interpretieren | Verstehen der Quest, Richtung zum nächsten Ort |
| 2. Suchen & Bewegen | Der Spieler bewegt sich im Spiel zu den Ergebnissen, die er vorher erlangt hat | Auffinden des gesuchten Objekts oder des nächsten Hinweises. |
| 3. Bestätigen/Sammeln | Der Spieler führt am gefundenen Ort die Quest aus | Freischalten für das nächste Level (Beginn Phase 1) |

- Projektarbeit

3.a Benutzeroberfläche

3.b Bewegungsmechanik & Navigation

3.c Texturierung, Gaussian Splatting (Umgebungsdesign)

3.d Interaktionen

- Titlescreen:

  - Einstiegspunkt der VR-Anwendung

  - Vermittlung eines ersten Überblicks über das VR-Projekt

  - Klare Strukturierung

  - Umsetzung als extra Scene

  - Sanfter Übergang in das eigentliche Spielgeschehen

  - Optionen:

    - „Spiel starten“  Spiel wird gestartet mit dazugehöriger Einleitung zu Beginn

    - „Über uns“  Vorstellung der Entwickler der Anwendung

    - „Beenden“  Beenden der Anwendung, Rückkehr Meta-Menü

  - Einbindung des Anwendungstitelbildes

  - Hintergrund-Umgebung ist das VR-Labor Splat auf 1% der Qualität reduziert und verblasst mittels GS-Renderer in Unity

- Menü:

  - Übersichtliche und klare Strukturierung / Gestaltung zur Konzentration auf die wichtigsten Funktionen

  - Verständlich für Nutzer:innen mit wenig Spielerfahrung / VR-Erfahrung

  - Zugriff über den Primary-Button am rechten XR-Controller

  - Bewegungsmechanik während des Öffnens des Menüs deaktiviert

  - Optionen:

    - Anpassung der Spielergröße (Menschen sind unterschiedlich groß)

    - Anpassung der Lautstärke der Fußstapfen (da teilweise laut)

    - Übersicht zu den gesammelten Abzeichen im Spielverlauf

    - Rückkehr zum Titlescreen

    - Beenden der VR-Anwendung

- Hinsetzen-Mechanik:

  - Idee: Nutzer:in kann sich an einen Arbeitsplatz setzen und dort Informationen sammeln und Interaktionen ausüben

  - Ablauf:

    - Nutzer:in nähert sich dem jeweiligen Sitzplatz

    - In einem festgelegten Radius um den Sitzplatz wird ein Button („Hinsetzen) angezeigt mit welchem sich hingesetzt werden kann

    - Monitore schalten sich ein und Informationen und Interaktionen werden sichtbar

    - Nach abgeschlossener Erkundung kann man über einen Button („Aufstehen“) wieder aufstehen

    - Platzierung abseits des Sitz-Bereichs

- Monitor:

  - Idee: Nutzer:in kann einen Monitor im Raum ein-/ausschalten

  - Button („Monitor“) zum ein- und ausschalten des Monitorpanels

  - Darstellung von Informationen möglich

- Abzeichen:

  - Teil des Quiz-Systems

  - Idee: Nutzer:innen erhalten für jedes abgeschlossene Quiz (damit auch den Abschluss des Raums) ein entsprechendes Abzeichen

  - Gliederung: Bronze, Bronze mit Stern, Silber mit 2 Sternen und Gold mit 3 Sternen

  - Einsicht über den Menüpunkt „Abzeichen“ möglich

  - Notwendig zum erfolgreichen Abschluss der VR-Anwendung

- Positionskarte:

  - Idee: Darstellung der aktuellen Position der Nutzer:in

  - Lageplan befindet sich in jedem Raum der VR-Anwendung

  - Interaktion via einen Trigger am linken oder rechten XR-Controller lässt einen Pin erscheinen auf der Karte, wo sich die Nutzer:in befindet

  - Orientierungshilfe zum besseren Verständnis der Position auf dem Campus

- Endscreen:

  - Idee: Nutzer:in schließt erfolgreich die VR-Anwendung ab und wird dazu beglückwünscht

  - Über eine extra Scene umgesetzt

  - Abschluss der VR-Anwendung

  - Weiterleitung zum Titlescreen (Möglichkeit zur Beendigung der Anwendung oder des erneuten Spielens)

3.e Sounddesign

- Gantt-Diagramm

Erläuterung:

AP1 – Projektorganisation, Design und Game-Design-Document

Organisation des Projekts, Rollenverteilung und grundlegende Planung. Ausarbeitung eines gemeinsamen GDD als inhaltliche Basis für die Umsetzung.

MS1 – GDD fertiggestellt (bis 12.12.2025)

GDD ist vollständig ausgearbeitet, im Team abgestimmt und von der Betreuung

freigegeben. Ab hier dient es als feste Referenz für die Entwicklung.

AP2 – Projektsetup (GitHub & Unity)

Einrichtung des GitHub-Repositories und der grundlegenden Projektstruktur. Aufsetzen des Unity-Projekts mit allen nötigen Einstellungen für die Meta Quest 3S.

AP3 – Aufteilung der Detail-Arbeit auf die drei Räume

Detaillierte Zerlegung der Aufgaben auf Mensa, PC-Pool und VR-/MoCap-Labor. Konkrete Zuweisung der Teilaufgaben an die Teammitglieder.

AP4 – Prototyp-Entwicklung (Raum 1 / MVP)

Umsetzung eines spielbaren Prototyps für den ersten Raum mit grundlegender Spiellogik.

Gestaltung, Beleuchtung, 3D-GS-Integration und erste UI-/Feedback-Elemente.

MS2 – Demotag, MVP-Präsentation (bis 03.02.2026)

Erster Raum ist als MVP stabil spielbar und kann auf der Meta Quest 3S präsentiert

werden. Zentrale Steuerung und mindestens eine Quest funktionieren ohne kritische Fehler.

AP5 – Entwicklung der weiteren zwei Räume

Übertragung des Konzepts auf die beiden restlichen Räume. Integration der Assets, Beleuchtung, Collider, Trigger und raumspezifischer Quests.

AP6 – Audio und Musik (3D Spatial Audio)

Erstellung und Integration von Hintergrundmusik, Umgebungsgeräuschen und

Interaktionssounds. Einsatz von 3D Spatial Audio zur Unterstützung der Immersion.

AP7 – Testing, Refactoring und Optimierung

Systematisches Testen aller Räume und Beheben von Fehlern. Performance-Optimierung und Feinschliff von Code, UI und Benutzererlebnis.

MS3 – Projekteinreichung & Projektende (bis 15.03.2026)

Abgabe des finalen Builds und der Projektdokumentation. Mit der fristgerechten

Einreichung gilt das Projekt als abgeschlossen.

Auswertung:

- Zukunftsaussichten

- Lernerfahrungen

Gemeinsame Lernerfahrungen

- Weiterentwicklung der Unity-Entwicklungs-Kenntnisse

- Verbesserung der Teamarbeit

- Arbeit mit GitHub im Kontext der Entwicklung einer VR-Entwicklung

- Konzepte und Anwendung von Gaussian Splatting

- Entwicklung einer funktionstüchtigen VR-Anwendung und Kompilierung auf einem gängigen VR-Endgerät

Jeweilige persönliche Lernerfahrung

| Maik Byrka |  |
| --- | --- |
| Anton Neumann |  |
| Nicolas Grzywacz |  |
| Moritz Zöllner |  |
| Franz Hielscher | - Erweiterung der Kenntnisse zur Erstellung und Anwendung Gaussian Splats - Gaussian Splat Komprimierung - Gaussian Splat Chunking - Szenenstrukturierung in Unity - Szenenübergänge und Fading-Techniken - Kenntnisse im Bereich der XR-Interaktionen grundlegend erweitert - Projektmanagement-Kenntnisse deutlich ausgebaut - Git-Kenntnisse (Versionierung etc.) erweitert |

- Quellen